**Natalia Melgarejo**

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hemos cumplido la mayoría de las actividades planificadas según la carta Gantt, avanzando con éxito en los módulos de estados de ánimo, notas personalizadas y políticas de uso.  El módulo de alertas con geolocalización presentó desafíos técnicos, pero ya se encuentra en etapa de prueba.  Los factores que facilitaron el trabajo fueron la organización del equipo, el uso de metodología Scrum y herramientas como Jira, mientras que las principales dificultades fueron la integración de geolocalización con las notificaciones push y los tiempos de prueba. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Las dificultades técnicas se abordaron mediante reuniones breves de coordinación (daily meetings) y la división en micro-sprints enfocados en resolver errores del módulo de emergencia.  Además, se buscó apoyo en documentación oficial y foros técnicos.  Planeamos reforzar las pruebas en distintos dispositivos para garantizar estabilidad en la función de geolocalización. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  El equipo evalúa su desempeño de manera positiva, destacando la responsabilidad, la comunicación constante y la buena coordinación.  Como mejora, se propone optimizar la documentación técnica y reforzar las pruebas de usabilidad, asegurando que todas las funciones operen correctamente antes de la entrega final. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Nos gustaría consultar al docente si el nivel de integración entre los módulos (especialmente alertas de emergencia y vínculo tutor-usuario) cumple con los requisitos esperados, y si conviene priorizar la optimización técnica o la experiencia de usuario (UX) en la siguiente fase. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, consideramos necesario redistribuir tareas:   * Un integrante se enfocará en pruebas funcionales del sistema de alertas. * Otro en la documentación final y evidencias. * Otro en el desarrollo del módulo de relajación pendiente. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo grupal ha sido colaborativo, ordenado y con buena comunicación.  Destacamos el compromiso y la disposición para resolver problemas técnicos en conjunto.  Como punto a mejorar, fortaleceremos la planificación semanal y seguimiento individual de tareas para mantener un ritmo de avance constante. |